|  | Projektēšanas uzdevums | 3.4-11.FORM.21.v1 No 05.01.2015. Lpp.1. no 1 |
| --- | --- | --- |
| Apstiprina: Tehniskais direktors Andrejs Kuzņecovs |  | 08.05.2020. |
| Izstrādāja: Tehniskā direktora vietnieks Raimonds Stašuns |  | 08.05.2020. |

(amats, vārds, uzvārds)                                                   (paraksts)                 (datums)

Ēkas Nojaukšanas dokumentācijas izstrādes UZDEVUMS

„Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, sadzīves ēkas (būves kadastra apzīmējumsNr.05000071510012) nojaukšanas dokumentācijas izstrāde un saskaņošana.”

| 1. | Nojaukšanas ieceres dokumentācijas izstrāde. |
| --- | --- |
| 1.1. | Izstrādāt Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, sadzīves ēkas (būves kadastra apzīmējumsNr.05000071510012) nojaukšanas ieceres dokumentāciju (Paskaidrojuma raksts). |
| 2. | Nojaukšanas ieceres dokumentāciju izstrādāšana un saskaņošana saskaņā ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” uzdevumu. |
| 2.1. | Atbilstoši Paskaidrojuma rakstam atsevišķi izstrādāt: Izmaksu aprēķinu tāmi. Būvdarbu apjomu sarakstu. |
| 3. | Pasūtītāja vārdā saskaņo izstrādāto nojaukšanas ieceres dokumentāciju Daugavpils pilsētas Domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. |
| 3.1. | Nepieciešamības gadījumā veikt izstrādātās nojaukšanas ieceres dokumentācijas saskaņošanu ar, Daugavpils pilsētas Domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta, noteiktām institūcijām un uzņēmumiem. |
| 4. | Citi nosacījumi |
| 4.1. | Jāveic objekta apsekošana. |
| 4.2 | Nojaukšanas ieceres dokumentācijas izstrādes darbu uzsākšanas laiks: 3 (trīs) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. |
| 4.3 | Projektētājs nodrošināt būvatļaujas saņemšanu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no projektēšanas nosacījumu izpildes un pēdējo tehnisko noteikumu saņemšanas dienas. |
| 4.4 | Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam divus būvvaldē akceptētus nojaukšanas ieceres dokumentāciju eksemplārus un kopijas uz datu nesēja ACAD / PDF formātā. |
| 4.5 | Nojaukšanas ieceres dokumentācijas risinājumam jānodrošina pieguļošās teritorijas labiekārtošanu un citu darbu izpilde saskaņā ar LR likumdošanas un LBN aktos noteiktajā kārtībā. |

Glabāšanas termiņš: 10 gadi